PLAN DE ACCION

Juego de Coleccion de Cartas de Futbol

Checklist de implementacion por fases

Version 0.1 - Companero de implementacion del GDD y el TDD

Enfoque: rebanada vertical, expandir por fases

# Como usar este documento

Cada fase tiene un objetivo claro y una lista de tareas de alto nivel. El detalle de implementacion (codigo especifico, configuracion exacta) se resuelve al momento con ayuda de Antigravity/Gemini, apoyandose en las definiciones ya hechas en el GDD y el TDD. Las fases estan ordenadas para que cada una entregue algo funcional antes de pasar a la siguiente, en vez de construir todo el backend o todo el arte de una sola vez.

Principio guia: prioriza tener un ciclo completo minimo funcionando (una carta, un sobre, de principio a fin) antes de expandir a mas contenido, mas cartas o mas funciones sociales.

# Fase 0 - Preparacion del entorno

Objetivo de la fase: tener las herramientas y cuentas listas antes de escribir la primera linea de codigo.

☐  Crear proyecto de Firebase para desarrollo (separado del de produccion, ver TDD seccion 8).

☐  Habilitar Authentication, Cloud Firestore y Cloud Functions en el proyecto de Firebase.

☐  Habilitar tambien App Check, Crashlytics y Cloud Messaging desde el inicio (TDD secciones 2.7, 2.8 y 2.10) - mas facil integrarlos ahora que anadirlos despues.

☐  Crear repositorio en GitHub (privado) y habilitar Git LFS antes del primer commit.

☐  Crear el proyecto en Unity 6.3 LTS con URP y el 2D Renderer (ver TDD seccion 1 y 2.1).

☐  Crear la estructura de carpetas dentro de Assets/ segun el TDD (seccion 3).

☐  Configurar el tablero Kanban (Notion o Trello) con las fases de este documento como columnas o etiquetas.

☐  Conectar Antigravity al proyecto de Firebase y al repositorio.

Ver: TDD secciones 1, 2.1, 3 y 8.

# Fase 1 - Esquema de datos y ScriptableObjects

Objetivo de la fase: tener la estructura de datos lista para que el resto de fases tengan sobre que construir.

☐  Crear las colecciones de Firestore vacias segun el esquema del TDD (seccion 5): users, cardsCatalog, albums, packs, transactions, dataPacks.

☐  Escribir una primera version basica de las Firestore Rules (TDD seccion 7), aunque sea restrictiva por defecto.

☐  Crear en Unity los ScriptableObjects: CardData, AlbumData, PackData, reflejando los mismos campos del esquema de Firestore.

☐  Definir el album piloto: elegir cuantas cartas tendra el primer album de prueba y su distribucion de rareza (ver GDD seccion 14, proximos pasos).

☐  Cargar datos de prueba (5-10 cartas) directamente como ScriptableObjects locales, sin depender aun de Firestore, para poder avanzar en paralelo con el arte y el shader.

Ver: TDD secciones 3 y 5, GDD seccion 5.2 y 5.3.

# Fase 2 - Arte de cartas: de Canva a Unity

Objetivo de la fase: tener el prefab de Carta armado y mostrando datos de prueba en pantalla.

☐  Disenar en Canva la plantilla/marco vacio de cada rareza (comun, poco comun, rara, super rara, holo).

☐  Exportar cada plantilla como PNG con fondo transparente en las zonas de foto y texto, a 2x el tamano final en pantalla.

☐  Importar las plantillas a Unity como Sprite (2D/UI), con compresion ASTC.

☐  Armar el prefab de Carta combinando en capas: marco, foto del jugador, y texto generado desde CardData.

☐  Verificar que el prefab se vea correcto usando los datos de prueba de la Fase 1.

Ver: TDD seccion 2.2.

# Fase 3 - Shader holografico

Objetivo de la fase: llevar el efecto validado en el prototipo HTML a un shader real de Unity.

☐  Revisar el prototipo HTML ya validado (tilt + brillo que sigue el dedo) como referencia de comportamiento esperado.

☐  Construir en Shader Graph un material que reciba una posicion (x, y) como parametro y desplace un degradado tipo foil/arcoiris en respuesta.

☐  Conectar el input tactil (arrastre del dedo) para actualizar esos parametros del shader en tiempo real.

☐  Aplicar el shader unicamente a las cartas de rareza rara o superior, dejando las comunes sin el efecto (por rendimiento y para que se sienta especial).

☐  Probar el rendimiento del shader en un dispositivo Android de gama media/baja.

Ver: TDD secciones 1 y 2.1.

# Fase 4 - Apertura de sobres (cliente, con datos simulados)

Objetivo de la fase: tener el ciclo completo de apertura funcionando en Unity, todavia sin backend real.

☐  Recrear en Unity la secuencia validada en el prototipo HTML: sobre cerrado, apertura, revelado de 5 cartas una por una, resumen final.

☐  Implementar el generador de rareza ponderado (RNG) en C#, usando las probabilidades del GDD (seccion 5.2), funcionando localmente por ahora.

☐  Conectar el shader holografico de la Fase 3 a las cartas reveladas que correspondan.

☐  Anadir la variacion aleatoria en el angulo del abanico de cartas (ver TDD seccion 2.1, imperfeccion intencional).

☐  Probar el ciclo completo con datos simulados y ajustar tiempos/animaciones segun se sienta.

Ver: TDD seccion 2.1, GDD seccion 4 y 5.2.

# Fase 5 - Backend: Cloud Functions de economia

Objetivo de la fase: mover toda la logica economica al servidor, sin que el cliente pueda manipularla.

☐  Implementar el mecanismo de idempotencia (coleccion processedRequests) ANTES de escribir openPack, claimFreePack o purchaseCoins - es mas facil construirlo desde el inicio que anadirlo despues (TDD seccion 2.6).

☐  Implementar openPack() primero: valida idempotencyKey, valida el sobre disponible, genera las cartas con el mismo RNG ponderado pero del lado del servidor, descuenta el sobre, registra la transaccion.

☐  Implementar claimFreePack(), validando idempotencyKey y el tiempo de espera en el servidor, no en el reloj del dispositivo.

☐  Implementar sellDuplicateCard(), con el limite diario de venta para evitar inflacion (GDD seccion 8.3).

☐  Implementar watchAdReward(), validando el callback del SDK de anuncios.

☐  Implementar purchaseCoins(), validando idempotencyKey y el recibo contra Google Play Billing antes de acreditar moneda.

☐  Implementar cleanupProcessedRequests() como funcion programada.

☐  Aplicar la verificacion de App Check en todas las funciones de esta fase antes de desplegarlas (TDD seccion 2.7).

☐  Escribir las Firestore Rules definitivas para bloquear escritura directa del cliente sobre moneda e inventario (TDD seccion 7).

☐  Desplegar todo al proyecto de Firebase de desarrollo y probar cada funcion de forma aislada, incluyendo el caso de reintento con la misma idempotencyKey.

Ver: TDD secciones 2.6, 5.9, 6 y 7.

# Fase 6 - Integracion cliente-servidor

Objetivo de la fase: reemplazar los datos simulados de la Fase 4 por las llamadas reales al backend de la Fase 5.

☐  Integrar Firebase Authentication en Unity (login de Google/email o anonimo).

☐  Solicitar permiso de notificaciones y guardar el token de FCM en el usuario (TDD seccion 2.8).

☐  Registrar los primeros eventos de Analytics (pack_opened, card_obtained) siguiendo el catalogo del TDD (seccion 2.9).

☐  Reemplazar el generador de rareza local por la llamada real a openPack(), generando una idempotencyKey (UUID) por cada intento del lado del cliente y reutilizando la MISMA clave si la llamada se reintenta (TDD seccion 2.6).

☐  Conectar la lectura de datos del jugador (moneda, sobres disponibles) a Firestore en tiempo real.

☐  Probar el ciclo completo de principio a fin: login, reclamar o comprar sobre, abrirlo, ver las cartas, y que la coleccion quede guardada.

☐  Probar casos limite: sin conexion, sin sobres disponibles, doble toque rapido en el boton de abrir (evitar dobles aperturas).

Ver: TDD secciones 2.6, 2.8, 2.9 y 6.

# Fase 7 - Album y perfil

Objetivo de la fase: darle proposito a las cartas coleccionadas mas alla de solo tenerlas.

☐  Construir la pantalla de Album: cuadricula de cartas, marcando cuales tiene el jugador y cuales le faltan.

☐  Implementar la logica de recompensa al completar un album (Cloud Function o trigger de Firestore).

☐  Construir la pantalla de Perfil con el armador de '11 ideal' usando las mejores cartas del jugador.

☐  Permitir personalizacion visual basica del perfil (marco, fondo).

Ver: GDD secciones 5.3 y 7, TDD seccion 5.4.

# Fase 8 - Sistema social

Objetivo de la fase: el motor de retencion principal del juego, segun el GDD.

☐  Implementar agregar amigos por codigo.

☐  Implementar la comparacion de albumes entre amigos (vista lado a lado).

☐  Implementar el ranking por poder de coleccion.

☐  Implementar proposeTrade(), acceptTrade() y cancelTrade() como transaccion atomica de Firestore - el intercambio directo ya esta confirmado para el MVP, con el diseno anti-fraude resuelto en el TDD (seccion 2.5).

☐  Escribir las Firestore Rules de tradeOffers (TDD seccion 7) antes de exponer la funcion en el cliente.

☐  Probar especificamente el caso limite: aceptar un intercambio cuando una de las cartas ya no esta disponible, y confirmar que ninguna carta se mueve.

☐  Confirmar que proposeTrade() envie la notificacion push correspondiente y registre el evento trade_proposed de Analytics (TDD secciones 2.8 y 2.9).

Ver: GDD seccion 7, TDD secciones 2.5, 2.8, 2.9, 5.8, 6 y 7.

# Fase 9 - Data packs de la comunidad

Objetivo de la fase: permitir que la comunidad reskinee ligas/torneos completos con nombres y fotos reales, sin que el estudio las aloje.

☐  Construir la pantalla para crear un data pack: nombre del pack y un mecanismo de carga masiva (pegar lista/CSV: id de jugador, nombre real, link de foto) en vez de un formulario por jugador.

☐  Implementar validateDataPackLink() para validar en una sola llamada el lote completo de jugadores del pack (dominio, tipo de contenido, peso), no un link a la vez (TDD seccion 6).

☐  Implementar checkDataPackLinksHealth() como funcion programada, para detectar links externos rotos en packs ya aprobados antes de que un jugador se tope con el problema.

☐  Construir la biblioteca de data packs dentro de la app, listando solo los que tengan status 'aprobado', mostrando playerCount (ej. '214 jugadores') por pack.

☐  Crear el indice compuesto de Firestore para dataPacks por (status, createdAt) - Firebase ofrece un link para crearlo con un clic la primera vez que la consulta falle en pruebas (TDD seccion 7.1).

☐  Implementar la descarga del documento completo del pack en una sola lectura, y la descarga de cada foto individual bajo demanda (solo cuando esa carta especifica se muestra en pantalla), con cache local y respaldo al arte generico si un link puntual falla.

☐  Mostrar el aviso de contenido de terceros no revisado por el estudio.

☐  Definir el proceso manual de moderacion inicial (revision humana de los packs reportados, dado el tamano del equipo).

Ver: GDD seccion 6, TDD secciones 2.3, 2.4, 6 y 7.1.

# Fase 10 - Pulido, QA y prueba con usuarios

Objetivo de la fase: validar que el juego se sienta bien y no se rompa, antes de pensar en lanzamiento.

☐  Probar el juego completo con un grupo cerrado de 5-10 personas del publico objetivo.

☐  Revisar que el nivel de acabado siga sintiendose 'hecho por developers' y no excesivamente perfecto (TDD seccion 2.1).

☐  Revisar rendimiento en al menos un dispositivo Android de gama baja.

☐  Probar casos de fraude economico basico (intentar abrir sobres sin tenerlos, vender cartas que no se tienen, etc.).

☐  Recoger y priorizar el feedback antes de seguir agregando contenido nuevo.

Ver: GDD seccion 13, Fase 0 de validacion.

# Fase 11 - Preparacion de lanzamiento

Objetivo de la fase: dejar todo listo para publicar en Google Play.

☐  Crear la ficha de la app en Google Play Console.

☐  Revisar si aplica alguna declaracion de contenido generado con IA segun la politica vigente de la tienda al momento del lanzamiento.

☐  Configurar un canal de pruebas cerradas (closed testing track) antes del lanzamiento publico.

☐  Revisar los Terminos de Servicio, especialmente lo referente a los data packs de la comunidad (GDD seccion 6.2).

☐  Confirmar que el proyecto de Firebase de produccion este separado y configurado correctamente, distinto al de desarrollo.

Ver: TDD seccion 8, GDD seccion 12.